
中政办〔2021〕42号

关于印发《中店乡2021-2022年度松材线虫病疫木除治实施方案》的通知

各村、乡直有关单位：

　　现将《中店乡2021-2022年度松材线虫病疫木除治实施方案》印发给你们，请遵照执行。

    特此通知。

金安区中店乡人民政府办公室

2021年11月15日

中店乡2021-2022年度松材线虫病疫木

除治实施方案

为切实做好我乡松材线虫病疫木的除治工作，坚决遏制松材线虫病扩散蔓延，保护我乡松林资源和生态安全，根据相关法律法规，结合我乡实际，特制定以下方案。

一、指导思想和目标

按照“即发现、即报告、即除治、即验收、保安全”的原则，将松材线虫病疫木除治工作以村为单位实施，由各村聘请专业队对本村区域的疫木实施科学除治，有效防止松材线虫病的扩散蔓延，使我乡疫情发生面积和枯死木数量逐年双下降。

二、疫木处置相关责任分工

（一）行政责任人：鲍中军  张义明

（二）技术指导负责人：徐章弘  邬宗玖

（三）专业清理责任人：各村书记

（四）疫木清理登记台账责任人：各村主任

（五）专车运输责任人：各村安排指定运输人员

（六）疫木处置粉碎地点：中店乡杨彪粉碎场

三、除治范围

全乡松材线虫病疫情发生山场，以及病害发生山场向外延伸2000米的山场。

四、时间安排

（一）按照“即死即清”的原则进行常年单株清理，疫木除治按规范进行。

（二）每年11月至次年3月为疫木的高发期，对疫木进行集中清理、伐桩施药和覆盖、松材和枝桠粉碎工作，超过次年3月31日清理疫木，乡不予拨付清理费。

五、技术要求

严格按照松材线虫病疫木除治的技术要求执行，具体如下：

（一）村成立专业队全面伐除林间枯死松树，使用油锯采伐，严禁使用斧头。

（二）清理采伐的伐桩不得高于5cm,且于当天浇洒线虫清药液后用薄膜及土完整覆盖，土层压实厚度达到10cm以上，伐桩除害处理率达到100%。

（三）常年单株清理疫木产生的松材、枝桠、梢头和集中清理期产生的疫木梢头和1cm以上的松枝等于当天清理干净，运至乡指定企业进行粉碎，粉碎率达到100%，严禁运下山作柴火或其它用途；集中清理期产生的需利用的疫木松材要按疫木安全利用程序，送往由区林业中心批准许可的安全利用疫木加工企业。

六、施工及验收

（一）各村要落实包村干部和护林员责任，加强对疫区山场的巡查，发现枯死木后立即上报乡林业站，经乡林业站确认后，再由村聘请专业队及时进行疫木清理。清理疫木运输过程有村负责人现场押车到粉碎点，有乡林业站同志负责在粉碎点现场验磅、签字确认。

（二）除治清理完成后由乡林业站立即进行质量初验，初验不合格的立即返工，直到合格为止。各村每半月向乡政府上报一次除治进度和数量，区林业中心和乡政府视除治数量定期或不定期对除治质量和数量等内容进行抽查、核查，乡每月会同村对当月疫木除治情况进行验收，不合格的及时返工，直到合格为止。年度除治期结束后，由区林业中心、乡政府组织人员对除治单位的除治质量再次进行验收，合格后对每月签认验收数量进行汇总确认。

七、经费安排

各村运输到乡疫木粉碎场疫木吨位，测算依据以施工难易为60斤/棵，清理费用30元/棵，除治期结束验收合格，由乡政府予以拨付经费,运费由粉碎场支付。
附件：1.中店乡松材线虫病疫情防控“三个责任”人员名单
      2.中店乡松材线虫病疫木监管方案
	附件1：
中店乡松材线虫病疫情防控“三个责任”人员名单

	单位名称
	行政责任人（村级林长）
	职务
	监管  责任人
	职务
	技术  责任人
	职务

	长岭村
	陆伟
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	椿树岗村
	陈浩
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	杨公庙村
	张从锐
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	仓坊村
	黄克朋
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	中店村
	鲍中文
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	张庵村
	王修明
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	高店村
	鲍丙群
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	汪神村
	张平
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	黄泥店村
	李纯生
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	管墩村
	李本余
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	杨氏祠村
	刘正东
	书记
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长

	南乡村
	吴厚珺
	村长
	张义明
	中店乡党委副书记
	徐章弘
	林业站站长


附件2：

中店乡松材线虫病疫木监管方案
为切实做好我乡松材线虫病疫木的除治工作，依据《中店乡2021-2022年度松材线虫病疫木除治实施方案》，结合我乡实际情况，特制定此方案。

中店乡指定的疫木无害化处置点在中店乡杨彪粉碎场，粉碎场如实填写疫木入料登记台账，切实做到专人监督、专人登记；处置方法为运输到电厂作焚烧处理；监管人为乡林业站工作人员。监管的内容为：一是清理小班清理数量统计；二是疫木无害化处置点入料登记；三是疫木无害化处置点疫木处置后外运登记。

各村要严格按照防控技术要求：疫木伐桩高度不得超过5公分，薄膜覆盖四周压实、现场枝丫清理彻底、疫点周边农户无疫木堆放。同时，各村要落实监管责任：一是对除治单位（专业队）的疫木清理进行全程监管；二是对疫木清理数量、运输数量、疫木及枝丫无害化处理等做好统计登记；三是严禁借疫木清理名义乱砍滥伐。
— 4 —

