金安区收回资金项目计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 二级项目类型 | 项目 小类 | 建设 性质 | 实施 地点 | 责任 单位 | 责任人 | 主管 部门 | 建设内容 | 实施期限 | 资金规模 | 财政衔接资金 | 其它资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| 1 | 孙岗镇美丽宜居自然村庄污水 改造工程 | 乡村建设行动 | 人居环境 整治 | 农村污水处理 | 改建 | 孙岗镇 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区谷带中心 | 新建装配式生活污水生态净化化处理池，其中单户装配式生活污水净化处理池约161户、双户装配式生活污水生态净化处理池约15户，破处修复等工程。 | 规划设计：2023年1月-5月；实施：2023年6月-10月；验收审计：2023年11月-12月。 | 47.15732 | 47.15732 | 0 | 松墩村、连墩村所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象。 | 美丽宜居自然村庄内污水处理覆盖率达90%以上，受益群众约176户，其中脱贫户、监测对象25户。 | 1、所在村民组污水处理设施建设得到巩固；2、所在村民组农村人居环境得到改善，并完善长效管护机制；3、带动部分群众参与临时就业，增加收入。 |
| **合计** | | | | | | | | | | | | **47.15732** | **47.15732** | **0** |  |  |  |